生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称      山西灵石天聚富源煤业有限公司

矿井兼并重组整合项目

项 目 编 号        晋煤办基发[2010]211号

建 设 地 点          山西省晋中市灵石县

验 收   单  位     山西灵石天聚富源煤业有限公司

2019 年 12 月 25 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目 | 行业类别 | 井采煤矿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 山西灵石天聚富源煤业有限公司 | 项目性质 | 建设生产类 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 山西省水利厅、晋水保函[2012]573号、2012年6月29日 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |
| 项目建设起止时间 | 2018年10月-2019年6月 |
| 水土保持方案编制单位 | 太原元方企业管理咨询有限公司 |
| 水土保持初步设计单位 | / |
| 水土保持监测单位 | 山西省元方生态工程咨询有限公司 |
| 水土保持施工单位 | 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 |
| 水土保持监理单位 | 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 山西元森科技有限公司 |

二、验收意见

山西灵石天聚富源煤业有限公司于2019年12月25日在山西省晋中市灵石县主持召开了山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持设施验收会议。 参会单位有山西灵石天聚富源煤业有限公司（建设单位）、太原元方企业管理咨询有限公司（水土保持方案编制单位）、内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司（水土保持监理单位）、山西省元方生态工程咨询有限公司（水土保持监测单位）、山西元森科技有限公司（验收报告编制单位）、中国有色金属工业第十四冶金建设公司（施工单位）等单位，参会人员共计7人。 验收组成员由参会的相关单位共计7人组成，其中建设单位2人、水土保持方案编制单位1人、水土保持监理单位1人、水土保持监测单位1人、验收报告编制单位1人、施工单位1人，验收组组长由山西灵石天聚富源煤业有限公司矿长白志强担任。 验收组及参会人员查看现场并查阅资料。验收会议由建设单位致辞并简要介绍了工程建设情况，验收组组长介绍了验收成员组成情况，各技术服务单位进行了相关汇报，并通过验收组的质询，经过验收组讨论形成验收意见。 （一）项目概况 山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目位于灵石县梁家焉乡茹泊村。东距灵石县城直距20km，井田地理坐标：东经111°29′14″～111°32′44″，北纬36°48′00″～36°49′13″。 本项目生产规模为60万t/a，项目组成包括：工业场地、风井场地、爆破材料库、场外道路、输电线路、供排水工程等组成。项目总占地8.97公顷，其中永久占地8.59公顷；临时占地0.38公顷。工程挖填方总量为19.38万方，挖方为9.69万方，填方9.69万方。施工时间为2018年10月-2019年6月。项目估算总投资24197.63万元，其中土建工程3969.98万元。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2012年6月29日，山西省水利厅以《关于山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案的批复》（晋水保函[2012]573号）予以批复。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 水土保持措施纳入主体工程设计中，未单独委托相关单位进行专项设计。 （四）水土保持监测情况 2019年3月，山西灵石天聚富源煤业有限公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司承担水土保持监测工作。山西省元方生态工程咨询有限公司随后成立水土保持监测组，按照相关技术标准与工作流程，采用地面观测、调查与巡查监测、专家评价等监测方法与手段，全面完成了各项监测任务。 监测时段为2019年4月至2019年11月。根据水土保持方案设计频次对项目区进行了全面深入的监测，而后进行了水土保持设施运行情况的跟踪监测。在水土流失严重区域展开调查，共布设监测点6个。定期编制和报送了《水土保持监测季报》，施工结束后编制了《水土保持监测总结报告》。 监测报告主要结论：工程各项水土保持措施实施后，工程建设造成的各水土流失区域均得到有效治理和改善，工程施工过程中未产生明显的水土流失危害，已实施的水土保持设施运行正常，达到了水土保持方案确定的各项水土流失防治目标。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2019年3月，委托山西元森科技有限公司编制该项目水土保持设施验收报告，编制单位随即开展工作，查阅了项目相关施工资料，于2019年11月至2019年12月对本项目水土保持设施进行了实地查勘和抽查，参加的单位有建设单位、监测单位、监理单位等。 编制单位依据水利部[2017]365号文《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》，编制完成了《山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持设施验收报告》，主要结论如下： 1、水土保持方案批复的水土流失防治责任范围为973.92公顷，实际发生的水土流失防治责任范围为8.97公顷，即防治责任范围减少了964.95公顷。 2、工程挖填方总量为19.38万方，挖方为9.69万方，填方9.69万方。 3、工程建设过程中，建设单位全面落实了水土保持方案确定的各项防治措施，主要完成：排水沟1400米，挡土墙2800立方米，土地整治0.34公顷，植被恢复0.34公顷，防尘苫盖4230平方米。 4、实际完成水土保持设施总投资为204.83万元（主体已列投资75.60万元），其中工程措施87.01万元，植物措施0.06万元，临时措施投资2.77万元，独立费用95.00万元，其中工程建设监理费13万元，监测费16万元，水土保持设施验收报告编制费14万元；基本预备费0万元，水土保持补偿费20万元。 5、水土保持措施设计及布局总体合理，建设期除林草植被恢复率和林草覆盖率外各项水土流失防治指标均达到要求，其中扰动土地治理率为98.55%，水土流失治理度达到94.27%，土壤流失控制比达到0.82，拦渣率达到99%，林草植被恢复率达到18.10%，林草覆盖率达到4.24%。植物措施待明年春季实施，届时林草植被恢复率和林草覆盖率将达到方案设计防治标准。各项水土保持设施运行正常，发挥了水土保持功效。 综上所述，本项目建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，缴纳了水土保持方案补偿费，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，与水土保持方案相比，水土保持功能未降低，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以竣工验收。 （六）验收结论 山西灵石天聚富源煤业有限公司切实履行了水土保持法律、法规义务，在项目实施过程中全面落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，除林草植被恢复率和林草覆盖率外水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 1、建议山西灵石天聚富源煤业有限公司务必明年春季实施植物措施。 2、新建排矸场需重新编制水土保持方案。

# 三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 白志强 | 山西灵石天聚富源煤业有限公司 | 矿长 |  | 建设 单位 |
| 成 员 | 刘艳彪 | 山西元森科技有限公司 | 副总 |  | 验收报告编制单位 |
|  | 冀晓宇 | 山西省元方生态工程咨询有限公司 | 助工 |  | 监测 单位 |
|  | 张宁 | 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 工程师 |  | 监理 单位 |
|  | 张哲 | 太原元方企业管理咨询有限公司 | 助工 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 康志宏 | 山西灵石天聚富源煤业有限公司 | 总监 |  | 建设 单位 |
|  | 张尧声 | 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 | 项目经理 |  | 施工 单位 |