生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  大同煤矿集团挖金湾有限责任公司生产矿井

项 目 编 号      晋地矿采审字[2014]号第 09号

建 设 地 点          山西省大同市左云县

验 收   单  位      大同煤矿集团挖金湾有限责任公司

2020 年 03 月 03 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 大同煤矿集团挖金湾有限责任公司生产矿井 | 行业类别 | 井采 煤矿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 大同煤矿集团挖金湾有限责任公司 | 项目性质 | 建设生产类 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 山西省水利厅、晋水保函【2015】251号、2015年3月9日 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |
| 项目建设起止时间 | 2017年5月-2019年1月 |
| 水土保持方案编制单位 | 大同绿锦水保生态工程设计有限公司 |
| 水土保持初步设计单位 | / |
| 水土保持监测单位 | 山西省元方生态工程咨询有限公司 |
| 水土保持施工单位 | 大同市觐华工程建设有限责任公司 |
| 水土保持监理单位 | 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 山西元森科技有限公司 |

二、验收意见

大同煤矿集团挖金湾有限责任公司于2020年3月3日在山西省大同市左云县主持召开了大同煤矿集团挖金湾有限责任公司生产矿井水土保持设施验收会议。 参会单位有大同煤矿集团挖金湾有限责任公司（建设单位）、内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司（水土保持监理单位）、山西省元方生态工程咨询有限公司（水土保持监测单位）、山西元森科技有限公司（验收报告编制单位）、大同市觐华工程建设有限责任公司（施工单位）等单位，参会人员共计6人。 验收组成员由参会的相关单位共计6人组成，其中建设单位2人、水土保持监理单位1人、水土保持监测单位1人、验收报告编制单位1人、施工单位1人，验收组组长由大同煤矿集团挖金湾有限责任公司董事长刘占飞担任。 验收组及参会人员查看现场并查阅资料。验收会议由建设单位致辞并简要介绍了工程建设情况，验收组组长介绍了验收成员组成情况，各技术服务单位进行了相关汇报，并通过验收组的质询，经过验收组讨论形成验收意见。 （一）项目概况 大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司地处大同市西南43km处的口泉沟上游地带，行政区划隶属大同市南郊鸦儿崖乡及大同市左云县店湾镇管辖。项目生产能力为70万t/a。本项目主要包括主副井工业场地、秦家山进风井场地、秦家山排矸井场地、爆破材料库、场外道路、输电线路。项目估算总投资2600万元，主要用于设备投资。本项目主体工程建设期为2017年5月-2019年1月。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2015年3月9日，山西省水利厅以晋水保函【2015】251号文对《大同煤矿集团挖金湾有限责任公司生产矿井项目水土保持方案报告书》进行了批复。方案为补报性质，故不涉及土石方量、投资及建设工期等内容。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 水土保持措施纳入主体工程设计中，未单独委托相关单位进行专项设计。 （四）水土保持监测情况 2019年11月，大同煤矿集团挖金湾有限责任公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司承担水土保持监测工作。山西省元方生态工程咨询有限公司随后成立水土保持监测组，按照相关技术标准与工作流程，采用地面观测、调查与巡查监测、专家评价等监测方法与手段，全面完成了各项监测任务。 监测时段为2019年11月。根据水土保持方案设计频次对项目区进行了全面深入的监测，而后进行了水土保持设施运行情况的跟踪监测。在水土流失严重区域展开调查，共布设监测点6个。定期编制和报送了《水土保持监测季报》，施工结束后编制了《水土保持监测总结报告》。 监测报告主要结论：工程各项水土保持措施实施后，工程建设造成的各水土流失区域均得到有效治理和改善，工程施工过程中未产生明显的水土流失危害，已实施的水土保持设施运行正常，达到了水土保持方案确定的各项水土流失防治目标。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2019年11月，委托山西元森科技有限公司编制该项目水土保持设施验收报告，编制单位随即开展工作，查阅了项目相关施工资料，于2019年11月至2019年12月对本项目水土保持设施进行了实地查勘和抽查，参加的单位有建设单位、监测单位、监理单位等。 编制单位依据水利部[2017]365号文《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》，编制完成了《大同煤矿集团挖金湾有限责任公司生产矿井水土保持设施验收报告》，主要结论如下： 1、水土保持方案批复的水土流失防治责任范围为1688.26公顷，实际发生的水土流失防治责任范围为30.36公顷，即防治责任范围减少了1687.34公顷。 2、工程建设过程中，建设单位全面落实了水土保持方案确定的各项防治措施，主要完成：排水沟2400米，土地整治12公顷，绿化15.71公顷。 3、实际完成水土保持设施总投资为161.94万元（主体已列投资50.76万元），其中工程措施42.27万元，植物措施80.54万元，临时措施投2.39万元，独立费用27.25万元，其中工程建设监理费2.69万元，监测费6万元，水土保持设施验收报告编制费12万元；基本预备费0万元，水土保持补偿费9.428万元。 4、水土保持措施设计及布局总体合理，水土流失防治责任范围内扰动土地整治率可以达到99.67%以上，水土流失总治理度为99.37%，弃渣拦挡率可以达到99%以上，林草植被恢复率为99.12%，林草覆盖率为51.75%，水土保持措施完全发挥作用后土壤流失控制比达到1.13。各项措施的实施使人为水土流失得到有效控制，项目区的生态环境得到了保护和改善，各项水土保持措施达到了水土流失防治目标。各项水土保持设施运行正常，发挥了水土保持功效。 综上所述，本项目建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，缴纳了水土保持方案补偿费，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，与水土保持方案相比，水土保持功能未降低，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以竣工验收。 （六）验收结论 大同煤矿集团挖金湾有限责任公司切实履行了水土保持法律、法规义务，在项目实施过程中全面落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 建议大同煤矿集团挖金湾有限责任公司及时做好局部植物措施的补植工作，落实水土保持设施的管理维护责任，保证水土保持设施正常运行，持续发挥水土保持功效。

# 三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 刘占飞 | 大同煤矿集团挖金湾有限责任公司 | 董事长 |  | 建设 单位 |
| 成 员 | 刘艳彪 | 山西元森科技有限公司 | 副总 |  | 验收报告编制单位 |
|  | 冀晓宇 | 山西省元方生态工程咨询有限公司 | 助工 |  | 监测 单位 |
|  | 张宁 | 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 工程师 |  | 监理 单位 |
|  | 余银 | 大同煤矿集团挖金湾有限责任公司 | 工程师 |  | 建设 单位 |
|  | 邵志刚 | 大同市觐华工程建设有限责任公司 | 项目经理 |  | 施工 单位 |