生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年

新型阻燃剂项目

项 目 编 号        晋发改备案[2012]286号

建 设 地 点         山西省吕梁市柳林县

验 收   单  位     柳林县森泽煤铝有限责任公司

2020 年 6 月 15 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目 | 行业类别 | 化工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 项目性质 | 建设生产类 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 山西省水利厅、晋水保函[2015]95号、2015年2月2日 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |
| 项目建设起止时间 | 2014年4月-2018年4月 |
| 水土保持方案编制单位 | 太原元方企业管理咨询有限公司 |
| 水土保持初步设计单位 | / |
| 水土保持监测单位 | 山西省元方生态工程咨询有限公司 |
| 水土保持施工单位 | 十一冶建设集团有限责任公司 |
| 水土保持监理单位 | 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 山西元森科技有限公司 |

二、验收意见

柳林县森泽煤铝有限责任公司于2020年6月15日在山西省吕梁市柳林县主持召开了柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持设施验收会议。 参会单位有柳林县森泽煤铝有限责任公司（建设单位）、太原元方企业管理咨询有限公司（水土保持方案编制单位）、内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司（水土保持监理单位）、山西省元方生态工程咨询有限公司（水土保持监测单位）、山西元森科技有限公司（验收报告编制单位）、十一冶建设集团有限责任公司（施工单位）等单位，参会人员共计7人。 验收组成员由参会的相关单位共计7人组成，其中建设单位2人、水土保持方案编制单位1人，水土保持监理单位1人、水土保持监测单位1人、验收报告编制单位1人、施工单位1人，验收组组长由柳林县森泽煤铝有限责任公司副总李俊海担任。 验收组及参会人员查看现场并查阅资料。验收会议由建设单位致辞并简要介绍了工程建设情况，验收组组长介绍了验收成员组成情况，各技术服务单位进行了相关汇报，并通过验收组的质询，经过验收组讨论形成验收意见。 （一）项目概况 柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目位于山西省吕梁市柳林县。 本项目规模为扩建年产60万t/a新型阻燃剂，扩建后生产规模将达到130万t/a。本项目组成包括：工业场地、三期破碎场地、原煤堆场、原矿堆场、场外道路、输电线路、赤泥输送管线、佐主赤泥堆场。本期工程在工业场地内、二期工程预留的场地建设构筑物，新增三期破碎场地，新选赤泥库一座用于今后生产赤泥排放，新建赤泥输送管线，工业场地内现状已有构筑物继续利用生产，位于工业场地周边的原煤堆场及原矿堆场继续利用。本项目于2014年4月开始施工，2018年4月施工完成，建设工期49个月。项目估算总投资13亿元，其中土建投资2.60亿元。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2015年2月2日，山西省水利厅以《山西省水利厅关于柳林县森泽煤铝有限责任公司三期60万吨/年新型阻燃剂扩建工程水土保持方案的批复》（晋水保函[2015]95号）予以批复。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 水土保持措施纳入主体工程设计中，未单独委托相关单位进行专项设计。 （四）水土保持监测情况 2019年6月，柳林县森泽煤铝有限责任公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司承担水土保持监测工作。山西省元方生态工程咨询有限公司随后成立水土保持监测组，按照相关技术标准与工作流程，采用地面观测、调查与巡查监测、专家评价等监测方法与手段，全面完成了各项监测任务。 监测时段为2019年7月至2019年10月。根据水土保持方案设计频次对项目区进行了全面深入的监测，而后进行了水土保持设施运行情况的跟踪监测。在水土流失严重区域展开调查，共布设监测点10个。定期编制和报送了《水土保持监测季报》，施工结束后编制了《水土保持监测总结报告》。 监测报告主要结论：工程各项水土保持措施实施后，工程建设造成的各水土流失区域均得到有效治理和改善，工程施工过程中未产生明显的水土流失危害，已实施的水土保持设施运行正常，达到了水土保持方案确定的各项水土流失防治目标。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2019年6月，委托山西元森科技有限公司编制该项目水土保持设施验收报告，编制单位随即开展工作，查阅了项目相关施工资料，于2019年6月至2019年7月对本项目水土保持设施进行了实地查勘和抽查，参加的单位有建设单位、监测单位、监理单位等。 编制单位依据水利部[2017]365号文《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》，编制完成了《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持设施验收报告》，主要结论如下： 1、水土保持方案批复的水土流失防治责任范围为61.61公顷，实际发生的水土流失防治责任范围为63.39公顷，其中项目建设区58.01公顷，直接影响区5.38公顷。 2、工程建设过程中，产生的土石方总量为22.40万立方米，其中挖方11.20万立方米，填方11.20万立方米，建设期无借方，无弃方。 3、工程建设过程中，建设单位全面落实了水土保持方案确定的各项防治措施，主要完成：排水沟669米，表土剥离和回填3240立方米，土地平整0.94公顷，复耕0.79公顷，绿化6.40公顷，临时围挡279米，临时彩钢板拦挡301平方米，临时草袋土防护132立方米，临时排水沟43.25立方米，沉砂池10.24平方米；临时苫盖1606平方米。 4、实际完成水土保持设施总投资为151.69万元，其中工程措施63.72万元，植物措施30.11万元，临时措施投资4.11万元，独立费用29.10万元，其中工程建设监理费7万元，监测费8万元，水土保持设施技术评估及验收9万元；基本预备费0万元，水土保持补偿费24.64万元。 5、水土保持措施设计及布局总体合理，建设期除林草植被恢复率外各项水土流失防治指标均达到要求，其中扰动土地治理率为99.15%，水土流失治理度达到94.28%，土壤流失控制比达到0.95，拦渣率达到99%，林草植被恢复率达到100.00%，林草覆盖率达到11.12%。林草覆盖率达到11.12%（目标值25%），批复的方案此项指标也未达到25%，但建设单位对扰动区域内所有能够绿化的区域进行了绿化或植被恢复，林草植被恢复率达到100.00%（目标值97%），同时根据《工业企业平面设计规范》（GB50137-2012）中绿化布置的一般规定，改建、扩建项目要求设计绿化率控制在15%以内，因此符合水土保持要求。各项水土保持设施运行正常，发挥了水土保持功效。 综上所述，本项目建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，缴纳了水土保持方案补偿费，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，与水土保持方案相比，水土保持功能未降低，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以竣工验收。 （六）验收结论 柳林县森泽煤铝有限责任公司切实履行了水土保持法律、法规义务，在项目实施过程中全面落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 建议柳林县森泽煤铝有限责任公司及时做好局部植物措施的补植工作，落实水土保持设施的管理维护责任，保证水土保持设施正常运行，持续发挥水土保持功效。

# 三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 李俊海 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 副总 |  | 建设 单位 |
| 成 员 | 张哲 | 太原元方企业管理咨询有限公司 | 助工 |  | 方案编制单位 |
|  | 刘艳彪 | 山西元森科技有限公司 | 副总 |  | 验收报告编制单位 |
|  | 冀晓宇 | 山西省元方生态工程咨询有限公司 | 助工 |  | 监测 单位 |
|  | 张宁 | 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 工程师 |  | 监理 单位 |
|  | 刘永红 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 主任 |  | 建设 单位 |
|  | 张泽支 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 负责人 |  | 施工 单位 |