公共安全特种设备生产制造项目

水土保持设施验收报告

建设单位：峥峰集团投资有限公司

编制单位：山西元森科技有限公司

二〇二二年七月

公共安全特种设备生产制造项目水土保持设施验收报告

责任页

山西元森科技有限公司

批 准： 崔俊玲

核 定： 王慧芳

审 查： 张云中

报告编写： 张宁

目    录

前   言	1

1项目及项目区概况	2

1.1项目概况	2

1.2项目区概况	6

2水土保持方案和设计情况	9

2.1主体工程设计	9

2.2水土保持方案	10

2.3水土保持方案变更	10

2.4水土保持后续设计	10

3.水土保持方案实施情况	10

3.1水土流失防治责任范围	10

3.2弃渣场设置	14

3.3取土场设置	14

3.4水土保持措施总体布局	14

3.5水土保持设施完成情况	15

3.6水土保持投资完成情况	16

4.水土保持工程质量	19

4.1质量管理体系	19

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	20

4.3弃渣场稳定性评估	22

4.4总体质量评价	22

5.项目初期运行及水土保持效果	24

5.1初期运行情况	24

5.2水土保持效果	24

5.2.5林草植被恢复率	26

5.3公众满意度调查	30

6.水土保持管理	32

6.1组织领导	32

6.2规章制度	32

6.3建设管理	33

6.4水土保持监测	33

6.5水土保持监理	34

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况	36

6.7水土保持补偿费缴纳情况	37

6.8水土保持设施管理维护	37

7结论	38

7.1结论	38

7.2遗留问题安排	39

项目建设及水土保持大事记	40

附件1 单位工程验收鉴定书	42

附件2 分部工程验收鉴定书	68

附件3 公众满意度调查	90

附件4立项文件	100

附件5水土保持方案批复文件	102

附件6水土保持跟踪检查记录表	104

附件7水土保持工程整改情况报告	106

附件8重要水土保持工程验收照片	108

附件9水土保持补偿费缴费证明	110

附件：

附件1 水土保持单位工程验收鉴定书;

附件2 水土保持分部工程验收鉴定书;

附件3 公众满意度调查表；

附件4 备案证;

附件5 水土保持方案批复；

附件6 生产建设项目水土保持监督检查情况表；

附件7水土保持工程整改情况报告；

附件8水土保持补偿费缴费凭证；

附件9重要水土保持工程验收照片。

附图：

附图1项目总平面布置图；

附图2水土流失防治责任范围图；

附图3水土保持措施布设竣工验收图；

附图4项目建设前遥感影像图；

附图5项目建设后遥感影像图。

# 前   言

项目位于山西转型综改示范区马练营路和化章街路口西南角，行政区划属太原市小店区管辖。地理坐标为北纬37°42'50.69"，东经112° 36'27.42"。项目区东侧入口紧邻马练营路，交通便利。本项目总占地面积2.66hm²。

2019年6月3日，山西转型综改示范区行政审批局对本项目进行备案。项目代码：2019-140125-35-03-010421。

2022年3月，建设单位委托山西省元方生态工程咨询有限公司编制《公共安全特种设备生产制造项目水土保持方案报告书》;山西转型综改示范区行政审批局于2022年6月14日以晋综审水许［2022］030号文对方案报告书进行了批复。 2022年4月，峥峰集团投资有限公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司、内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司分别承担本项目的监测、监理工作。

# 1项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

公共安全特种设备生产制造项目位于山西省太原市小店区，行政区划属太原市小店区管辖。地理坐标地理坐标为北纬37°42'50.69"，东经112°36'27.42"。项目区东侧入口紧邻马练营路，交通便利。

### 1.1.2主要技术经济指标

本项目已在山西转型综改示范区行政审批局进行备案。项目代码：2019-140125-35-03-010421。项目总占地面积2.66hm²，总建筑面积62134.02㎡。

根据调查，公共安全特种设备生产制造项目水土保持工程于2022年3月开工，2022年6月完工。

项目建设规模及工程特性详见下表。

工程特性表

| 总体 概况 | 项目名称 | 公共安全特种设备生产制造项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 峥峰集团投资有限公司 |
|  | 建设地点 | 山西省山西省太原市小店区 |
|  | 工程性质 | 新建工程、已建完 |
|  | 建设规模 | 本项目总占地面积2.66hm²，总建筑面积62134.02㎡。 |
|  | 工程总投资 | 总投资50001.01万元,其中土建投资11126.61万元。 |
|  | 建设工期 | 项目水土保持工程于2022年3月开工，2022年6月完工。 |
| 主要技术经济指标 | 序号 | 项目 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 1 | 总用地面积 | hm² | 2.66 |
|  | 2 | 人力资源 | 人 | 34 |
|  | 3 | 绿地率 | % | 19.92 |
| 项目组成与占地 | 项目 | 总占地（hm²） | 永久占地（hm²） | 临时占地（hm²） | 备注 |
|  | 建构筑物 防治区 | 0.82 | 0.82 |  |  |
|  | 道路及场地硬化防治区 | 1.31 | 1.31 |  |  |
|  | 绿化防治区 | 0 53 | 0 53 |  |  |
|  | 合计 | 2.66 | 2.66 |  |  |
| 土石方平衡 | 本项目建设过程中产生的土石方工程总挖方6.09万m³，填方量1.12万m³，余方4.97万m³由山西强毅建筑工程有限公司用于扬帆双语项目场地回填，合理利用。 |
| 施工便道 | 本项目东侧为马练营路，无需修建施工道路。 |
| 施工力能 | 本项目施工用水由马练营村水井提供；施工供电就近从经过的市政 10KV线路接引，施工期间施工现场对外及内部通信采用无线电对讲机和移动手机的通信方式。 |
| 拆迁安置 | 无拆迁安置 |
| 建筑用砂石料来源及防治责任 | 建筑用砂石料均为外购，相应水土保持防治责任由供方负责。 |

### 1.1.3项目投资

本项目总投资50001.01万元,其中土建投资11126.61万元。建设单位为峥峰集团投资有限公司。

### 1.1.4项目组成及布置

#### 1.1.4.1项目组成

根据已批复的《公共安全特种设备生产制造项目水土保持方案报告书》，本项目组成包括建构筑物区、道路及场地硬化区、绿化区。

1.1.4.2项目总体布局

1.项目区

项目区依据生产功能主要建设新建前端感知设备生产制造车间、数据采集设 备生产制造车间、智能分析设备生产制造车间、公共安全发展研究院综合办公楼。总占地面积为 2.66hm²，全部为永久占地。项目区挖方 6.09万m³ (含表土剥离)，填方1.12万m³ (含表土返还) ，余方4.97万m³由山西强毅建筑工程有限公司用于扬帆双语项目场地回填，合理利用。

1.1.5施工组织及工期

1.主要材料来源

本项目对外联络交通便利,当地生产建筑石材、河沙、水泥、石灰等建筑材料，其它建筑材料需从外地运入,可以满足项目建设的需要。

2.公用配套设施

1)供配电

本项目施工供电就近从经过的市政 10KV 线路接引。

2)供水

本项目施工用水由马练营村水井提供。

3、施工工艺及方法

项目建设主要可分为建构筑物土建工程、道路工程等几大类,各类工程施工工艺如下：

场地平整与临时防护：场地平整工程及构筑物建设开挖的土方，根据本工程实际情况，及时运往填方地段，减少堆放占地面积。

场内道路施工

（1）测量放线：采用全站仪按设计图纸要求，精确定出道路中线及两侧边线，撒石灰标识。

（2）地表清理：施工前进行施工区场地清理（如地表植被、腐殖土、垃圾以及其它有碍物），场地清理采用推土机推土，推距40～80m。

（3）路基开挖及填筑：开挖采用反铲挖掘机施工，自卸汽车转运，高挖低填，施工中力求土方尽量达到挖填平衡。填筑采用推土机推料，平地机平整，振动碾压实，小型手扶振动碾清理边角，然后采用光辊压路机压实，使道路施工各项指标（如：高程、转弯、坡度、压实度）达到设计技术要求。可进行路面施工。

（4）路面铺设：路面石料人工参合。推土机推料，平地机摊铺，振动碾压实，小型手扶振动碾清理边角，最后采用光辊压路机进行压实，直至石料无松动，达到设计图纸要求为止。

4、施工工期

本项目主体工程已于2020年3月开工，2022年6月完工，建设总工期28个月。

### 1.1.6土石方情况

本项目主体已经完工，根据现场查勘及收集资料，本项目建设过程中产生的土石方量共7.03万m³，其中挖方6万m³，填方量1.03万m³，余方4.97万m³ 由山西强毅建筑工程有限公司用于扬帆双语项目场地回填，合理利用。

### 1.1.7征占地情况

公共安全特种设备生产制造项目建设区总占用土地面积为2.66 hm²。其中：建构筑物区占地面积0.82hm²，道路及场地硬化区占地面积1.31hm²，绿化区占地面积0.53hm²，项目工程占地全部为永久占地。

工程建设区占地类型表

| 项目分区 | 占地面积 | 占地类型 |
| --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 0.82hm² | 其他草地 |
| 道路及场地硬化区 | 1.31hm² | 其他草地 |
| 绿化区 | 0.53hm² | 其他草地 |
| 合计 | 2.66hm² | 其他草地 |

### 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本项目无移民安置和专项设施改（迁）建情况。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1自然条件

（1）地形地貌

太原市境内地层出露主要在盆地两侧丘岭和山区，有古生界奥陶系、石炭系 和二叠系、中生界三叠系、新生界上第三系和第四系地层，其构造处于山西台背 斜中部，跨吕梁隆起，沁水构造盆地及太原断陷盆地等一次构造单元，构造较为 复杂。构造系为东西向构造带，新华夏发育。盆地为巨厚新生界掩埋，从山区出 露构造看，东部山区为东西向构造，西部山区为东北向构造。

太原市地处晋中盆地北端，东、西、北三面环山 (分别为太行山和吕梁山余脉) ，南面开阔平坦，汾河由北向南流贯其间。太原盆地是新生代第三纪形成的 断陷盆地，其边缘一般均有断层存在并控制盆地构造运动。盆地基底，发育着东 西向次级构造，将盆地由北向南分隔成地垒或地堑，使盆地内基岩埋深变化悬殊。 第四系松散堆积物厚度变化较大，一般为90m-600m 之间，但在第四系松散堆积 物中未发现断裂现象。盆地西缘平均高度 1234.7m，东缘959.3m，北缘 1029.5m，南部开阔地带平均高796.5m。地形地貌，西高东低。东部呈带状平原，系太原盆地的一个组成部分，地面平坦，西部呈由东向西倾斜的慢坡，海拔高度在 780m-1400m 之间，汾河最低处为776m。西部山峦起伏，沟壑纵横，山脉为南北 走向，最高峰为官地山，海拔1497m。

山西转型综改示范区地势北高南低，平均海拔763-780m之间， 以南部平川为主。东部地区为山区、丘陵地区，属太行山支脉系舟山延续，山势缓和，基本属于黄土丘陵，山坡和山间谷地被黄土层覆盖，构成黄土沟谷、洪积盆地、冲积扇等多种地貌特征。

本项目所在地地形较平坦，地貌属于汾河冲积平原。

（2）气象

太原市地处内陆，属暖温带干旱、半干旱大陆性季风气候区，四季分明，春季干旱多风，夏季温高湿重，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。年平均降水量 495.5mm，年最大降水量 749mm (1969 年)，日最大降水量 183.5mm (1969.7.27)。年平均气温 9.5℃，最冷月为每年1 月，平均-4.5℃ ，极端最低气温-25.5℃； 最高气温在每年的 7 月，平均 24.5℃，极端最高气温 39.4℃。年平均相对湿度60%极端最小相对湿度0%。

太原地区属季风气候区域，冬夏受着不同的气团控制，产生了明显的季节风。年平均风速为2.5m/s，最大风速17.1m/s。最大冻土深度77cm。

（3）水文

太原市境内最大的河流为汾河，属黄河水系，是黄河的一级支流，在太原市内，汾河由上兰村峡谷进入，由北向南从市中心穿过，在市区范围主要水系有北 排洪渠、玉门沟、虎峪沟、风峪沟、小黑水河、九院沙河、北涧河、北沙河、南 沙河及城南退水渠等河、沟、渠汇入汾河。河干流从发源地雷鸣寺到汾河水库坝 端总长 122km，河道平均坡降 4.5%。河宽 300-500m，平时流速 0.7m/s，洪水期 流速可达 2-3m/s，河水含沙量 25.33%，年平均径流量 4.93×10m³/s，年平均流 量 15.26m³/s。2000 年 10 月建成汾河太原下游段胜利桥至南内环桥拦河蓄水工 程，全长约6km，该河段已成为太原市汾河公园景观之一，原两岸支流 (排污渠) 分别进入东、西暗涵，东、西暗涵源自胜利桥，止于南内环桥，该河段在原汾河 西岸留有泄洪河道。实际上过去汾河太原段已成为纳污河。现有汾河太原段的部 分河段上建成了汾河公园，河道内污水改为暗渠排放。根据《山西省汾河流域水污染防治条例》的规定，汾河太原段属二级防治区。

本项目区域最近的地表水系为西侧6000m处的汾河。

- 土壤

根据海拔地势和水文地质条件以及母质的不同，太原市土壤可以分为褐土、 草甸土两大类，五大亚类，二十个土属，土壤分布随着地势的分布有一定规律性， 成土母质以黄土为主，土壤养分缺氮、少磷、钾有余，有机质含量偏低。项目区 土壤类型主要为褐土。

- 植被

太原市地处暖温带半干旱大陆性季风气候区，天然植被属于温带落叶阔叶 林。太原地区所处的地理位置特殊，纬度狭小，水热条件变化对植被纬向地带性 影响不大，而植被径向和垂直地带性变化明显。本地区靠近东部山地，主要是黄 土丘陵区域，地形平缓，土壤贫瘠、干旱，人类干扰大。但近些年随着人们环保 意识的提高，水保措施成效逐步显现，区域内植被情况较好，区域内林草覆盖率 89.6%。根据现场踏勘，本项目周围无重点保护生态品种。

### 1.2.2水土流失及防治情况

项目区地处冲击平原区，水土流失类型为水力侵蚀，土壤侵蚀强度为中度。根据山西省土壤侵蚀分区图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），土壤容许流失量为1000t/km².a。本项目属山西省省级水土流失重点预防区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018），水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治标准一级标准。

# 2水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

2019年6月3日，山西转型综改示范区行政审批局对本项目进行备案。项目代码：2019-140125-35-03-0104 21。本项目总占地面积2.66hm²。

## 2.2水土保持方案

2022年3月，峥峰集团投资有限公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司进行本项目的水土保持方案报告书编制工作，并于2022年5月编制完成了《公共安全特种设备生产制造项目水土保持方案报告书》；山西转型综改示范区行政审批局于2022年6月14日以晋综审水许［2022］030号文对方案报告书进行了批复。

## 2.3水土保持方案变更

本项目对照水利部办公厅文件办水保【2016】65号文《生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》的通知，本项目无重大变更。

## 2.4水土保持后续设计

本项目按照批复的水保方案和公共安全特种设备生产制造项目初步设计报告及施工图进行施工。目前水保设施运行情况良好。

# 3.水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

### 3.1.1方案批复的水土流失防治责任范围

根据已批复的水土保持方案，公共安全特种设备生产制造项目水土保持方案报告书运行期发生的防治责任范围为2.66hm²，全部为永久占地。

| 序号 | 防治分区 | 项目建设区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |  |
| 一 | 建构筑物区 | 0.82hm² |  | 0.82hm² | 0.82hm² |
| 二 | 道路及场地硬化区 | 1.31hm² |  | 1.31hm² | 1.31hm² |
| 三 | 绿化区 | 0.53hm² |  | 0.53hm² | 0.53hm² |
| 合计 | 2.66hm² |  | 2.66hm² | 2.66hm² |

### 3.1.2实际发生的水土流失防治责任范围

根据对主体工程征占地资料及竣工资料查阅，并结合监测单位实测结果分析，公共安全特种设备生产制造项目施工期实际发生的防治责任范围为2.66hm²。

3.1.3水土流失防治责任范围、扰动面积变化分析

由下表可知，公共安全特种设备生产制造项目实际发生防治责任范围与方案相比，防治责任范围不变。

| 序号 | 防治分区 | 项目建设区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |  |
| 一 | 建构筑物区 | 0.82hm² |  | 0.82hm² | 0.82hm² |
| 二 | 道路及场地硬化区 | 1.31hm² |  | 1.31hm² | 1.31hm² |
| 三 | 绿化区 | 0.53hm² |  | 0.53hm² | 0.53hm² |
| 合计 | 2.66hm² |  | 2.66hm² | 2.66hm² |

防治责任范围、扰动面积变化分析表

| 序号 | 防治 分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案确定 | 监测结果 | 增减情况 | 方案 确定 | 监测 结果 | 增减 情况 |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 小计 | 项目建设区 | 小计 | 项目建设区 |  |  |  |
| 1 | 建构筑物区 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |  |  | 0.82 | 0.82 |  |
| 2 | 道路及场地硬化区 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  | 1.31 | 1.31 |  |
| 3 | 绿化区 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  | 0.53 | 0.53 |  |
| 合计 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  | 2.66 | 2.66 |  |

## 3.2弃渣场设置

本项目实际建设过程中产生的土石方总量为7.21万m³，其中挖方6.09万m³，填方量1.12万m³。余方4.97万m³由山西强毅建筑工程有限公司用于扬帆双语项目场地回填合理利用，未设置弃渣场。

## 3.3取土场设置

根据实际监测情况,本项目建设过程中未单独设置取土场。

## 3.4水土保持措施总体布局

工程建设根据施工区各区域的实际情况，采取工程措施、植物措施和临时措施进行综合防治，建构筑物防治区作为水土流失防治重点区，将主体工程和专项设计中具有水土保持功能工程，纳入到水土保持措施体系当中，使之与方案新增水土保持措施一起，形成一个完整、严密、科学的水土流失防治措施体系，并采取临时防护措施，使工程建设造成的水土流失得以及时有效控制。具体实施的水土流失防治措施体系如图3-2。

### 图3-2 水土流失防治措施体系框图

在实际建设过程中，建构筑物区、道路及场地硬化区、绿化区已按照已批复的水土保持方案措施进行布设。

## 3.5水土保持设施完成情况

经现场检查和查阅有关资料，本项目各防治分区所建工程措施、植物措施、临时措施已按水土保持方案设计的完成。

### 3.5.1各防治分区完成工程量

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2020年3月-2022年6月，具体实施的措施包括：全面整地、排水、绿化、临时拦挡等。各防治区水土保持措施完成情况见下表。

水土保持工程措施完成情况对比表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 设计值 | 实际施工量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物防治区 | 表土剥离 | m³ | 1582 | 1600 | +18 |
| 道路及场地硬化防治区 | 雨水排水管 | m | 2050 | 2050 |  |
| 绿化防治区 | 土地平整 | hm² | 0.53 | 0.53 |  |
|  | 表土回覆 | m³ | 1582 | 1600 | +18 |

水土保持植物措施完成情况对比表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 设计值 | 实际施工量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化防治区 | 绿化 | hm² | 0.53 | 0.53 |  |

水土保持临时措施完成情况对比表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 设计值 | 实际施工量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物防治区 | 临时苫盖 | ㎡ | 2500 | 3000 | +500 |
|  | 编织袋堆筑 | m³ | 60 | 75 | +15 |

由上表可以看出，各防治分区水土保持设施工程在实际施工时进行了调整，较方案设计工程量稍有增加。能够满足水土保持功能要求，具备水土保持设施验收条件。

## 3.6水土保持投资完成情况

峥峰集团投资有限公司完成水土保持工程实际总投资176.01万元。总投资中工程措施费用62.36万元，植物措施费67.04万元，临时措施费6.25万元，独立费用30.45万元、基本预备费 9.91万元。水土保持投资完成情况见表3-8。水土保持措施投资对照见表3-9。

表3-8              水土保持投资完成情况

| 序号 | 工程或费用名称 | 实际投资 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分 工程措施 | 62.36 |
| 1.1 | 建构筑物防治区 | 2.79 |
| 1.2 | 道路及场地硬化防治区 | 58.57 |
| 1.3 | 绿化防治区 | 1.00 |
| 2 | 第二部分 植物措施 | 67.04 |
| 2.1 | 绿化防治区 | 67.04 |
| 3 | 第三部分 临时措施 | 6.25 |
| 3.1 | 建构筑物防治区 | 6.25 |
| 4 | 第四部分 独立费用 | 30.45 |
| 5 | 基本预备费 | 9.91 |
| 6 | 工程总投资 | 176.01 |

表3-9           水土保持措施投资对照表

| 序号 | 工程或费用名称 | 方案估算投资 | 实际投资 | 投资变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分 工程措施 | 62.32 | 62.36 | +0.04 |
| 1.1 | 建构筑物防治区 | 2.77 | 2.79 | +0.02 |
| 1.2 | 道路及场地硬化防治区 | 58.57 | 58.57 |  |
| 1.3 | 绿化防治区 | 0.98 | 1.00 | +0.02 |
| 2 | 第二部分 植物措施 | 67.04 | 67.04 |  |
| 2.1 | 绿化防治区 | 67.04 | 67.04 |  |
| 3 | 第三部分 临时措施 | 5.36 | 6.25 | +0.89 |
| 3.1 | 建构筑物防治区 | 5.36 | 6.25 | +0.89 |
| 4 | 第四部分 独立费用 | 30.45 | 30.45 |  |
| 5 | 基本预备费 | 9.91 | 9.91 |  |
| 6 | 工程总投资 | 175.08 | 176.01 | +0.93 |

本次验收组通过现场检查并对竣工资料统计核实，水土保持方案估算措施总投资175.08万元，实际措施完成投资176.01万元，其中工程措施实际完成投资较方案设计增加投资0.04万元，水土保持临时措施实际完成投资较方案设计增加投资0.89万元。其余计列实际完成投资与方案估算投资完成情况基本一致。

# 4.水土保持工程质量

## 4.1质量管理体系

峥峰集团投资有限公司能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：山西省元方生态工程咨询有限公司作为水保方案设计单位；峥峰集团投资有限公司作为项目施工单位；内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司作为项目水保监理单位；山西省元方生态工程咨询有限公司作为项目水保监测单位；山西元森科技有限公司为水保验收单位。

峥峰集团投资有限公司将水土保持放在了比较重要的位置，并将水土保持的一是贯穿于工程施工的全过程，因此，对地貌恢复等水土保持工程严格按《公共安全特种设备生产制造项目水土保持方案报告书》和《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》等的相关要求进行工程施工，确保水土保持各项工程建设目标的实现。

建设期有专门部门负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、等安全管理制度和应急管理预案，制定了《工程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

监理单位做到事前控制、过程跟踪、事后检查。以分项工程为单元，以工序控制为重点，对工程原材料、中间产品及成品进行抽样检测和控制，认真执行各项工序交接检查的制度，进行工程质量评定，对工程质量实施全过程的监督管理。

施工单位建立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量保证体系，把质量目标责任分解到各个有关部门，严格按照施工图纸和技术标准、施工工艺、施工承包合同要求组织施工，接受监理工程师的监督，对工程施工质量负责。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1项目划分及结果

按照水土流失防治分区，结合项目特点，水土保持监理单位将水土保持工程按三级划分为单位工程、分部工程、单元工程。

单位工程：厂区、场外道路、供水管线、输电线路及施工生产生活区。。

分部工程：同一单位工程中的各个部分，按功能、类型进行划分。

单元工程：主要按水土保持措施工程类型、工种以及各项工程具体措施分项划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。排（截）水沟每50m划分为一个单元工程，不足50m的可单独作为一个单元工程；绿化每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程；临时苫盖每1000m²划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独作为一个单元工程。根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，将公共安全特种设备生产制造项目划分为单位工程4个，分部工程5个，单元工程12个，详细划分见下表。

公共安全特种设备生产制造项目水土保持工程划分结果

| 单位 工程 | 分部工程 | 单元工程 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 建构筑物区 防治区 | 道路及场地硬化 防治区 | 绿化防治区 |
| 土地整治 | 场地整治 | 2 |  |  |
| 斜坡防护 | 截（排）水 |  | 5 |  |
| 植被建设 | 点片状植被 |  |  | 1 |
| 临时防护 | 拦挡 | 1 |  |  |
|  | 覆盖 | 3 |  |  |
| 4 | 5 |  |  |  |
| 4 | 5 | 12 |

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

依据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，结合公共安全特种设备生产制造项目实际情况，对项目单元工程、分部工程和单位工程的工程质量进行逐级评定，根据监理评定结果：土地整治工程包含1个分部工程，2处单元工程，质量全部合格；斜坡防护工程包含1个分部工程，5处单元工程，质量全部合格。植被建设工程包含1个分部工程，1处单元工程，质量全部合格。临时防护工程包含2个分部工程，4处单元工程，质量全部合格。

各防治分区所建水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

水土保持工程质量评定项目划分

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 | 评定结果 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地整治 | 场地整治 | 2 | 合格 | 100 |
| 斜坡防护 | 截（排）水 | 5 | 合格 | 100 |
| 植被建设 | 点片状植被 | 1 | 合格 | 100 |
| 临时防护 | 拦挡 | 1 | 合格 | 100 |
|  | 覆盖 | 3 | 合格 | 100 |
| 4 | 9 | 12 |  |  |

## 4.3弃渣场稳定性评估

本项目无弃渣场。

## 4.4总体质量评价

验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持措施实施质量。通过部分竣工验收资料显示：水土保持措施共计4个单位工程，5个分部工程，12个单元工程，全部为合格。

经过现场检查，查阅有关设计文件、施工合同、验收资料，该项目所建水保工程质量均达到合格标准，建筑物结构尺寸规格符合设计要求，外观质量较好，工程措施质量合格，能有效地发挥水土保持功能；乔木、灌木、草坪等种质质量较高，长势良好，无虫病害，植物措施质量合格，生态环境得到恢复与改善，降低了水力作用对土壤的侵蚀，水土流失得到一定遏制，总体防护效果达到了预期的目标。

# 5.项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

项目区在工程设计、施工和试运行过程中重视水土保持工作，防治效果明显。从目前的运行情况来看，所建水土保持设施均能正常运行，并进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

## 5.2水土保持效果

### 5.2.1水土流失治理度

水土流失治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失面积。水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占地面积。

经监测核实,在工程建设过程中,项目建设实际水土流失面积为2.43hm²,水土保持措施治理面积为2.42hm²,由此计算出建设区水土流失治理度为99.59%。本项目水土流失治理度计算成果见表5-1。

表5-1             项目区水土流失治理度情况表      单位： hm²

| 项 目 | 建设区面积 (hm²) | 建筑物占压面积(hm²) | 扰动土地面积(hm²) | 水土流失总面积 (hm²) | 水土保持措施防治面积(hm²) | 治理度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程 措施 | 植物 措施 | 小计 |  |
| 设计水平年 | 2.66 | 1.81 | 2.66 | 2.43 | 0.08 | 0.53 | 0.61 | 99.59 |

### 5.2.2土壤流失控制比

土壞流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。其计算式为：

土壤流失控制比=项目区容许土壤流失量/方案实施后土壤侵蚀强度

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》,经监测核实,在工程建设过程中,工程项目建设区土壤容许流失量为1000t/km²·a。工程措施和植物措施实施后,建构筑物区和进场道路的水土流失将得到有效控制、后期植物措施持续发挥治理效果。经现场监测,现阶段年土壤流失强度控制在1000t/km²·a之内,故本项目平均土壤流失控制比为1。

### 5.2.3渣土防护率

渣土防护率是指项目建设区内采取措施实际拦挡弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。

经监测核实，本项目建设期土石方量共为7.03万m³，其中挖方6万m³，填方量1.03万m³，余方4.97万m³由山西强毅建筑工程有限公司用于扬帆双语项目场地回填合理利用。本项目施工过程中，对临时堆土采取了防护措施，流失量不超过1%，渣土防护率可达到95%。

### 5.2.4表土保护率

本工程可对建筑物部分地基开挖区域进行表土剥离，可剥离表土量1581.98m³，工程根据需要对该区域进行了表土剥离，共剥离表土1581.98m³，方案将剥离的表土临时集中就近堆放于各防治分区占地范围内，通过采取相应的措施对防 治责任范围内的表土进行有效防护，但不可避免有少量散落。表土保护率达90%，达到表土保护率90％的防治目标。

## 5.2.5林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内林草类植被面积占可恢复林草植被(在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被)面积的百分比。其计算式为

林草植被恢复率为=林草植被面积/可恢复林草植被面积×100%

经监测核实,在工程建设过程中,项目建设实际可恢复的植被面积为0.54hm²,已恢复的植被面积为0.53hm²。林草植被恢复率可达98.15%。

表5-2     项目建设区植被恢复率与林草覆盖率计算成果表     单位：hm²

| 项目区 | 可绿化面积 (hm²) | 绿化面积 (hm²) | 占地面 积 (hm²) | 林草植被恢 复率 (%) | 林草覆盖率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物防治区 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 |
| 道路及场地硬化防治区 | 0.01 | 0 | 1.31 | 0 | 0 |
| 绿化防治区 | 0 53 | 0 53 | 0 53 | 100 | 100 |
| 合计 | 0.54 | 0.53 | 2.66 | 98.15 | 19.92 |

5.2.6林草覆盖率

根据主体工程和本方案各项水土保持措施设计中植物措施统计，项目建设区面积 2.66hm²，植物措施面积为0.53hm²。项目建设区林草覆盖率为19.92%。

### 5.2.7水土保持效果达标情况

开发建设项目水土流失防治目标是水土保持设施验收、水土保持监测和水土保持监督执法的重要依据。本项目属建设类项目，根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅 办水保[2013]第188号），位于山西省省级水土流失重点预防区，根据《生产建设项目水土流失防治规范》（GB50434-2018），水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治标准一级标准。各防治分区水土流失防治情况见表5-5，防治目标达标对比见表5-6。

附表5-5                                          水土保持措施防治效果分析表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预测分区 | 合计 | 防治目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建构筑物防治区 | 道路及场地硬化防治区 | 绿化防治区 |  |  |  |
| 1 | 项目建设区面积 | hm² | 0.82 | 1.31 | 0.53 | 2.66 |  |  |
| 2 | 扰动地表面积 | hm² | 0.82 | 1.31 | 0.53 | 2.66 |  |  |
| 3 | 建筑物占地面积 | hm² | 0.82 | 1.00 | 0 | 1.82 |  |  |
| 4 | 可绿化面积 | hm² |  |  | 0.53 | 0.53 |  |  |
| 5 | 水土流失面积 | hm² | 0.82 | 1.08 | 0.53 | 2.43 |  |  |
| 6 | 水土保持措施面积 | hm² |  | 0.08 | 0.53 | 0.61 |  |  |
|  | 工程措施面积 | hm² |  | 0.08 |  | 0.08 |  |  |
|  | 植物措施面积 | hm² |  |  | 0.53 | 0.53 |  |  |
| 7 | 治理以后流失量 | t/km2·a | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
| 8 | 土壤容许流失量 | t/km2·a | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
| 9 | 六项指标 | 水土流失治理度 | % | 100 | 99.07 | 100 | 99.59 | 93 | 达标 |
| 10 |  | 土壤流失控制比 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 达标 |
| 11 |  | 渣土防护率 | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 达标 |
| 12 |  | 表土保护率 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 达标 |
| 13 |  | 林草植被恢复率 | % |  |  | 100 | 98.15 | 95 | 达标 |
| 14 |  | 林草覆盖率 | % |  |  | 100 | 19.92 | 18 | 达标 |

表5-6            防治目标达标对比情况表

| 六项指标 | 一级标准值 | 方案目标值 | 实际达到值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水土流失治理度 | 93 | 93 | 99.59 |
| 土壤流失控制比 | 0.80 | 1.0 | 1.0 |
| 渣土防护率 | 92 | 92 | 92 |
| 表土保护率 | 90 | 90 | 90 |
| 林草植被恢复率 | 95 | 95 | 98.15 |
| 林草覆盖率 | 22 | 18 | 19.92 |

监测结果表明，项目区各项水土保持防治措施实施效果良好，有效的控制了建设期水土流失的发生。从扰动土地整治率等六项指标的计算结果看，均达到方案及防治标准的要求。

## 5.3公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，在参考《公共安全特种设备生产制造项目水土保持监测报告》的同时，结合现场查勘，针对工程建设的管理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解，目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次验收工作的参考依据。在验收工作过程中，验收组共向本项目周围群众发放30张水土保持公众调查表。

本次验收过程中开展了公众满意度调查，共向当地群众发放30份调查问卷，收回30份。在被访问者中，30岁以下者占14%，30-50岁者占70%，50岁以上者占16%；农民占79.4%，职工占4.5%，干部占16.1%；高中以上文化者占18.5%，初中文化者46.5%，小学以下文化者占35.0%。被访问者对问卷提出的问题回答情况见表5-7。

表5-7           问卷调查结果统计表

| 调 查 项 目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 | 说不清 |
| 项目对当地经济的影响 | 83% | 10.5% |  | 6.5% |
| 项目对当地环境的影响 | 71% | 24% | 0.5% | 4.5% |
| 项目林草植被建设 | 68.5% | 28% |  | 3.5% |
| 项目土地恢复情况 | 79.5% | 15% | 1.50% | 4% |

在被调查者人中，83%的人认为公共安全特种设备生产制造项目对当地经济有促进作用，71％的人认为项目对当地环境有较好的影响，68.5%的人认为项目区林草植被建设搞得比较好，79.5%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用好。

通过满意度调查，可以看出，公共安全特种设备生产制造项目建设实施过程中，较好地注重了水土保持工作的组织与落实，未发生明显的水土流失。

# 6.水土保持管理

## 6.1组织领导

为了本项目水土保持方案的顺利实施,切实加强工程建设质量,明确参建各单位的职责,峥峰集团投资有限公司成立了公共安全特种设备生产制造项目建设指挥部,由总经理任指挥长,全面履行公司授权范围内的建设工作管理职能，并将水土保持工程纳入主体工程的各项机构管理事务当中。

## 6.2规章制度

在本项目的建设过程当中,为了更好、更快的完成建设任务,促进工程建设的有序和顺利开展,建设单位特别成立了项目建设指挥部,针对工程建设过程中的安全、质量、进度、投资等内容,指挥部专门制定了相应的财务管理制度、安全管理制度、工程管理制度等,并按照这些制度和工作办法进行工程建设的全面管理,从组织机构建立到规章制度的制定,再到规章制度执行情况的监督管理,每一个环节的具体实施均围绕管理目标,开展行之有效的工作。

组织管理机构的有效建立以及规章制度的严格执行,为水保工程建设提供了人力、物力以及技术上的保障,实现水保工程管理的规范化和制度化。总之我单位以务实高效的管理模式对工程进行全面的宏观调控,保证水保工作顺利进行。

## 6.3建设管理

本项目水土保持工程的发包,严格按照国家《招标投标法》的要求进行。为确保招投标工作的顺利进行,在与施工单位签订了施工合同以后,施工单位随即开始了水土保持工程的施工工作,在工程实施的过程当中,双方恪守合同约定,切实履行合同条款,通过施工单位、监理单位以及我单位的共同努力,本项目顺利竣工,在工程实施过程中,没有出现任何的合同纠纷,合同关系随即终止。

招标投标管理模式的实施,为项目管理单位对工程质量、安全、进度、投资管理创造了良好的开端。

## 6.4水土保持监测

峥峰集团投资有限公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司开展水土保持监测工作,接受委托后,监测单位专门成立了公共安全特种设备生产制造项目水土保持监测小组对该项目进行监测。

监测小组根据水土保持方案提出的监测方案,并结合项目建设实际情况拟定了水土保持监测工作实施方案,并组织相关人员进行现场踏勘,结合项目建设具体情况依据相关水土保持监测技术规范,采用调查监测的方法,对项目建设区内的水土流失状况、水土流失危害及防治效果实施监测,监测小组重点对水土流失防治责任范围扰动地表、水土流失危害、水土保持措施和土壤流失量等进行了监测。

根据以上布设原则,结合本工程的自身特点,本项目共布设2处监测点。

地面观测点布设情况表

| 序号 | 监测分区 | 监测点 | 监测点性质 | 监测内容 | 监测方法 | 监测时段与频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 建构筑物区 | 植被措施监测点1个 | 风蚀、水蚀监测 | 雨量、雨强、水蚀量；风速、风蚀量。 | 定位观测 | 工程建设期，冬、春季每月至少监测1次，共监测1.5年。 |
| 3 | 绿化区 | 植被措施监测点1个 | 水蚀监测 | 临时堆土的水力侵蚀 | 巡查 | 工程建设期，汛期至少监测3次，暴雨后加测，共监测1.5年。 |

监测结果如下:建设期防治责任范围内水土流失治理度达到99.59%,土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率达到95%,表土保护率达到90%，林草植被恢复率达到98.15%,林草覆盖率达到19.92%。水土流失防治标六项项指标均已达标,本项目水土保持设施基本建成,水土保持方案确定的水土流失防治目标基本实现。

## 6.5水土保持监理

峥峰集团投资有限公司委托内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司开展水土保持监理工作。接受委托后,监理单位根据国家有关建设监理规定和监理委托合同,在施工现场设立了“水土保持工程项目监理部”,并委派从事多年水利水保工程监理工作的高级工程师承担本项目水土保持工程总监理工程师,监理部实行总监理工程师负责制。

根据我国水土保持行业的相关监理文件、法律、法规、建设单位与承包商签订的施工合同文件,内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司监理部根据本工程建设特点,以严格的监理、热情的服务为出发点,按照监理委托合同条款,依托健全的组织管理机构、规范化的监理工作程序,现代化的工作手段、良好的企业信誉和一丝不苟的工作作风,对工程项目进行全面监督和管理。确定了本工程的监理工作目标为:以质量控制、进度控制和投资控制(“三控制”)为中心,强化合同管理、信息管理以及安全文明施工，同时积极帮助建设单位协调有关各方关系,确保工程按合同要求顺利实施。

1)质量目标

按施工合同文件和技术规范、验收标准等进行监理,围绕工程建设要求,建立全面的质量控制体系,强化施工单位自检体系的管理,严格做好质量检验和现场质量评定,通过质量目标控制,确保工程的质量合格率达到100%。

2)进度目标

要求施工单位根据施工合同要求提出工程总进度、年进度和月施工进度计划,进行审查并督促其实施。按月给建设单位通报工程建设进度情况,发现偏差立即指令施工单位进行调整,并督促施工单位适当增加机械和人员,采取有效赶工措施,力求工程在合同规定的工期内完成。

- 投资目标

认真审查施工单位提交的现金流动计划、现场核实工程数量,进行工程计量,做好各种现场资料的记录、整理,为建设单位把好投资关,力求工程费用不超过预算造价。

## 6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

### 6.6.1水行政主管布部门监督检查情况

2022年X月X日，太原市水务局组织检查人员来到公共安全特种设备生产制造项目现场，对本项目水土保持设施进行监督检查，提出检查意见如下：

存在问题：水土保持自主验收工作未完成。

整改要求：建设单位尽快完成水土保持自主验收工作。

### 6.6.2建设单位针对监督检查意见落实情况

建设单位根据现场监督检查意见及时按照水土保持方案以及现场实际情况，对水土保持设施进行了检查维护，成立了水土保持验收组，积极组织进行水土保持设施验收工作，计划于2022年X月X日前尽快将水土保持验收相关材料整理上报太原市水务局备案。项目经理任小组组长，责任到人，加强了水土保持设施的后续管理。

### 6.6.3验收单位对监督检作出的评价

水行政主管部门依据相关规定对项目区进行了全面细致的检查，针对项目区存在的问题提出了相应的整改意见。建设单位根据监督检查意见，及时进行了整改，成立了水土保持设施管理小组。对水土保持设施进行了检查维护，编制完成了验收材料，加强了水土保持设施的后续管理。严格落实了水行政主管部门提出的监督检查意见，项目区达到水土保持验收要求。

## 6.7水土保持补偿费缴纳情况

根据《公共安全特种设备生产制造项目水土保持方案报告书》及山西转型综改示范区行政审批局《准予水行政许可决定书》晋综审水许［2022］030号文，本项目水土保持补偿费为10630.08元,实际缴纳的水土保持补偿费为10630.40元。

## 6.8水土保持设施管理维护

工程建设期间,水土保持工程措施布设主要是出于工程安全、施工安全考虑,修建具有水土保持功能的表土剥离、绿化、临时拦挡等工程。在工程运行期、项目建设区内的水土保持措施由峥峰集团投资有限公司自行负责维护管理。运行期峥峰集团投资有限公司水土保持设施管理小组对水土保持设施进行检查,发现异常情况及时采取措施,对损坏的水土保持工程,及时进行修复、加固,确保水土保持措施的正常运行。

从目前运行情况看,有关水土保持的管理责任已落实,并取得了一定的效果,水土保持设施的正常运行有一定保证。

# 7结论

## 7.1结论

在项目建设过程中,本项目水土保持方案基本得到落实;水土保持工程责任落实到施工单位,加强水土保持方案的监督实施。

通过水土保持方案的实施,对水土流失区域进行全面治理,并根据工程建设情况采取工程防护等措施,从而使得项目区的水土流失治理度达到99.59%,土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率达到95%,表土保护率达到90%，林草植被恢复率达到98.15%，林草覆盖率达到19.9 2%。各项指标均能满足防治要求,同时保护和改善了项目区的生态环境。

建设单位根据国家有关水土保持法律法规的规定,委托山西省元方生态工程咨询有限公司于2022年5月编制完成《公共安全特种设备生产制造项目水土保持方案报告书》。山西转型综改示范区行政审批局于2022年6月14日以晋综审水许［2022］030号文对方案报告书进行了批复。

经验收小组实地抽查和对相关档案资料的审阅,综合各项调查结果,验收小组认为:公共安全特种设备生产制造项目布局合理、水土保持措施质量总体合格，合格率达到100%.各工程措施结构尺寸规则,外表美观,质量符合设计要求,运行情况良好,达到了防治水土流失的目的,林草覆盖率满足要求,改善了项目区的生态环境,整体上已具备较强的水土保持功能,基本能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

水土保持设施验收报告结论如下：建设单位依法编制了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，履行了水土保持法定程序；水土流失防治任务基本完成，达到了水土保持方案确定的水土流失防治目标值;所提供的各项水土保持档案资料基本完备，数据基本准确可信;水土保持设施管理维护责任落实，能满足工程运行要求，水土保持工程运行正常，达到水保验收合格标准。

## 7.2遗留问题安排

水土保持设施建成后能否真正发挥效益、起到固土保水功效,关键在于运行管理责任是否落实。因此,水土保持设施竣工验收后将由建设单位管理,由专人负责水土保持措施的检修维护、养护管理,确保水土保持设施的正常运行,为峥峰集团投资有限公司生产建设和当地的水土保持工作发挥出更好的效益。

# 项目建设及水土保持大事记

1、2019年6月3日，山西转型综改示范区行政审批局对本项目进行备案。项目代码：2019-140125-35-03-0104 21。

2、2019年4月，峥峰集团投资有限公司委托中国电力工程顾问集团西北电力设计院编制了 《公共安全特种设备生产制造项目初步设计报告》。

5、2022年3月,峥峰集团投资有限公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司编制了《公共安全特种设备生产制造项目水土保持方案报告书》。山西转型综改示范区行政审批局于2022年6月14日以晋综审水许［2022］030号文对方案报告书进行了批复。

6、2020年3月，项目主体工程建设开工。

7、2022年4月,峥峰集团投资有限公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司开展水土保持监测工作。

8、2022年4月峥峰集团投资有限公司委托内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司开展水土保持监理工作。

9、2022年5月，监理单位进驻现场调阅查看了主体工程监理单位的相关监理过程资料。

10、2022年6月,经过现场调查建构筑物防治区、道路及场地硬化防治区、绿化防治区水土保持措施已全部完成,工程质量总评达到合格等级。

11、2022年6月30日,由建设单位组织,监理和施工单位等相关部门组成验收小组,对水土保持工程进行了分部工程验收,经现场评定:本项目水土保持工程实际完成5个分部工程,12个单元工程工程质量等级全部达到合格标准。

12、2022年7月,监理单位和监测单位分别向建设单位提交监理总结报告和监测总结报告、移交档案资料后退场。

附件1 单位工程验收鉴定书

编号：01 公共安全特种设备生产制造项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书 单位工程名称：土地整治 所含分部工程名称：场地整治 主持验收单位：峥峰集团投资有限公司 2022年 5月3 日 公共安全特种设备生产制造项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书 建设单位：峥峰集团投资有限公司 施工单位：峥峰集团投资有限公司 监理单位：峥峰集团投资有限公司 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 运行管理单位：峥峰集团投资有限公司 验收日期： 年 月 日 验收地点：建构筑物区、绿化区。 土地整治工程验收鉴定书 工程概况 工程主要建设内容 工程措施：土地平整0.53hm²。 工程建设过程 根据调查，全面整地于2022年3月开工，2022年4月完工。 表土剥离于2020年3月开工，2020年4月完工。 二、验收的工程量及投资 全面整地0.53hm²，完成水保投资7.04万元。 表土剥离0.53hm²，完成水保投资2.77万元。 三、工程质量评定 （一）分部工程质量评定 土地整治工程包括场地整治2个分部工程，该分部工程质量等级均达到合格标准，验收全部合格。 工程措施质量评定情况 措施名称 完成工程量 质量评定 验收情况 表土剥离 0.53hm² 合格 合格 全面整地 0.53hm² 合格 合格 监测成果分析 经监测，在建设过程中，水土流失治理度达到99.59%,土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率达到95%,表土保护率达到90%，林草植被恢复率达到98.15%，林草覆盖率达到19.92%。通过现场调查，已完成的各项水土保持设施水土流失防治效果与水土保持方案设计目标值比较详见下表： 水土保持防治指标比较表 防治指标 方案目标值 监测分析值 达标情况 水土流失治理度 93 99.59 达标 土壤流失控制比 1.0 1.0 达标 渣土防护率 92 95 达标 表土保护率 90 90 达标 林草植被恢复率 95 98.15 达标 林草覆盖率 18 19.92 达标 通过上述可知，该项目六项水土保持防治标准全部达到，水土保持工程布置合理，水土保持防护效果明显，符合水土保持方案设计要求。 外观评价 各分部工程外观质量完好，措施布局合理，能够满足水土流失防治要求，达到设计标准，质量合格，数量能够满足工程运行要求，各项工程可以交付使用。 存在的主要问题及处理意见 各项工程的管护、防护，需由建设单位进一步落实，具体责任到人。 验收结果及对工程管理的建议 该单位工程共分为2个分部工程，场地整治。经验收，该单位工程所含分部工程均满足水土保持防治要求，达到设计要求，质量合格，数量满足运行要求。验收合格，可以正常运行，可以交付使用。 附件：验收组成员签字表。 公共安全特种设备生产制造项目水土保持设施 土地整治单位工程验收组成员签字 单位 职务、职称 签字 峥峰集团投资有限公司 项目负责人 峥峰集团投资有限公司 现场负责人 峥峰集团投资有限公司 项目经理 峥峰集团投资有限公司 技术负责人 峥峰集团投资有限公司 总监工程师 峥峰集团投资有限公司 监理工程师 内蒙古弘泽水利工程 建设监理有限公司 总监理工程师 内蒙古弘泽水利工程 建设监理有限公司 监理工程师 内蒙古弘泽水利工程 建设监理有限公司 监理工程师

编号：02 公共安全特种设备生产制造项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书 单位工程名称：斜坡防护 所含分部工程名称：截（排）水 主持验收单位：峥峰集团投资有限公司 2022年 5 月 3日 公共安全特种设备生产制造项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书 建设单位：峥峰集团投资有限公司 施工单位：峥峰集团投资有限公司 监理单位：峥峰集团投资有限公司 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 运行管理单位：峥峰集团投资有限公司 验收日期： 年 月 日 验收地点：道路及场地硬化防治区 斜坡防护单位工程验收鉴定书 一、工程概况 （一）工程主要建设内容 工程措施：截（排）水2050m。 （二）工程建设过程 根据调查，斜坡防护工程工程护坡于2022年4月开工，2022年6月完工。 二、验收的工程量及投资 截（排）水2050m，完成水保投资58.57万元。 三、工程质量评定 （一）分部工程质量评定 斜坡防护工程包括工程护坡、截（排）水1个分部工程，各分部工程质量等级均达到合格标准，验收全部合格。 工程措施质量评定情况 措施名称 完成工程量 质量评定 验收情况 截（排）水 2050m 合格 合格 （二）监测成果分析 经监测，在建设过程中，水土流失治理度达到99.59%,土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率达到95%,表土保护率达到90%，林草植被恢复率达到98.15%，林草覆盖率达到19.92%。通过现场调查，已完成的各项水土保持设施水土流失防治效果与水土保持方案设计目标值比较详见下表： 水土保持防治指标比较表 防治指标 方案目标值 监测分析值 达标情况 水土流失治理度 93 99.59 达标 土壤流失控制比 1.0 1.0 达标 渣土防护率 92 95 达标 表土保护率 90 90 达标 林草植被恢复率 95 98.15 达标 林草覆盖率 18 19.92 达标 通过上述可知，该项目六项水土保持防治标准全部达到，水土保持工程布置合理，水土保持防护效果明显，符合水土保持方案设计要求。 （三）外观评价 各分部工程外观质量完好，措施布局合理，能够满足水土流失防治要求，达到设计标准，质量合格，数量能够满足工程运行要求，各项工程可以交付使用。 四、存在的主要问题及处理意见 各项工程的管护、防护，需由建设单位进一步落实，具体责任到人。 五、验收结果及对工程管理的建议 该单位工程共有工程护坡、截（排）水1个分部工程。经验收，该单位工程所含分部工程均满足水土保持防治要求，达到设计要求，质量合格，数量满足运行要求。验收合格，可以正常运行，可以交付使用。 附件：验收组成员签字表。 公共安全特种设备生产制造项目水土保持设施 斜坡防护单位工程验收组成员签字 单位 职务、职称 签字 峥峰集团投资有限公司 项目负责人 峥峰集团投资有限公司 现场负责人 峥峰集团投资有限公司 项目经理 峥峰集团投资有限公司 技术负责人 峥峰集团投资有限公司 总监工程师 峥峰集团投资有限公司 监理工程师 内蒙古弘泽水利工程 建设监理有限公司 总监理工程师 内蒙古弘泽水利工程 建设监理有限公司 监理工程师 内蒙古弘泽水利工程 建设监理有限公司 监理工程师

编号：03 公共安全特种设备生产制造项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书 单位工程名称：植被建设 所含分部工程名称：点片状植被 主持验收单位：峥峰集团投资有限公司 2022年 5月 3日 公共安全特种设备生产制造项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书 建设单位：峥峰集团投资有限公司 施工单位：峥峰集团投资有限公司 监理单位：峥峰集团投资有限公司 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 运行管理单位：峥峰集团投资有限公司 验收日期： 年 月 日 验收地点： 绿化区 植被建设单位工程验收鉴定书 一、工程概况 （一）工程主要建设内容 点片状植物措施：绿化0.53hm²。 植物措施总投资60万元。 （二）工程建设过程 根据调查，工程于2022年5月开工，2022年6月完工。 二、验收的工程量及投资 绿化0.53hm²，完成水保投资60万元。 三、工程质量评定 （一）分部工程质量评定 植被建设工程包括点片状植被、线网状植被2个分部工程，各分部工程质量等级均达到合格标准，验收全部合格。 工程措施质量评定情况 措施名称 完成工程量 质量评定 验收情况 点片状植物 0.53hm² 合格 合格 （二）监测成果分析 经监测，在建设过程中，水土流失治理度达到99.59%,土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率达到95%,表土保护率达到90%，林草植被恢复率达到98.15%，林草覆盖率达到19.92%。通过现场调查，已完成的各项水土保持设施水土流失防治效果与水土保持方案设计目标值比较详见下表： 水土保持防治指标比较表 防治指标 方案目标值 监测分析值 达标情况 水土流失治理度 93 99.59 达标 土壤流失控制比 1.0 1.0 达标 渣土防护率 92 95 达标 表土保护率 90 90 达标 林草植被恢复率 95 98.15 达标 林草覆盖率 18 19.92 达标 通过上述可知，该项目六项水土保持防治标准全部达到，水土保持工程布置合理，水土保持防护效果明显，符合水土保持方案设计要求。 （三）外观评价 各分部工程外观质量完好，措施布局合理，能够满足水土流失防治要求，达到设计标准，质量合格，数量能够满足工程运行要求，各项工程可以交付使用。 四、存在的主要问题及处理意见 各项工程的管护、防护，需由建设单位进一步落实，具体责任到人。 五、验收结果及对工程管理的建议 该单位工程共有1个分部工程。经验收，该单位工程所含分部工程均满足水土保持防治要求，达到设计要求，质量合格，数量满足运行要求。验收合格，可以正常运行，可以交付使用。 附件：验收组成员签字表。 公共安全特种设备生产制造项目水土保持设施 植被建设单位工程验收组成员签字 单位 职务、职称 签字 峥峰集团投资有限公司 项目负责人 峥峰集团投资有限公司 现场负责人 峥峰集团投资有限公司 项目经理 峥峰集团投资有限公司 技术负责人 峥峰集团投资有限公司 总监工程师 峥峰集团投资有限公司 监理工程师 内蒙古弘泽水利工程 建设监理有限公司 总监理工程师 内蒙古弘泽水利工程 建设监理有限公司 监理工程师 内蒙古弘泽水利工程 建设监理有限公司 监理工程师

编号：04 公共安全特种设备生产制造项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书 单位工程名称：临时防护 所含分部工程名称：拦挡、覆盖。 主持验收单位：峥峰集团投资有限公司 2022年 5 月 3日 公共安全特种设备生产制造项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书 建设单位：峥峰集团投资有限公司 施工单位：峥峰集团投资有限公司 监理单位：峥峰集团投资有限公司 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 运行管理单位：峥峰集团投资有限公司 验收日期： 年 月 日 验收地点：建构筑物区 临时防护工程单位工程验收鉴定书 一、工程概况 （一）工程主要建设内容 拦挡75m³ 覆盖3000㎡ （二）工程建设过程 根据调查，临时防护工程于2020年4月开工，2022年3月完工。 二、验收的工程量及投资 拦挡75m³ 覆盖3000㎡ 完成水保投资5.36万元。 三、工程质量评定 （一）分部工程质量评定 临时防护工程包括拦挡、覆盖2个分部工程，各分部工程质量等级均达到合格标准，验收全部合格。 工程措施质量评定情况 措施名称 完成工程量 质量评定 验收情况 拦挡 拦挡75m³ 合格 合格 覆盖 覆盖3000㎡ 合格 合格 （二）监测成果分析 经监测，在建设过程中，水土流失治理度达到99.59%,土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率达到95%,表土保护率达到90%，林草植被恢复率达到98.15%，林草覆盖率达到19.92%。通过现场调查，已完成的各项水土保持设施水土流失防治效果与水土保持方案设计目标值比较详见下表： 水土保持防治指标比较表 防治指标 方案目标值 监测分析值 达标情况 水土流失治理度 93 99.59 达标 土壤流失控制比 1.0 1.0 达标 渣土防护率 92 95 达标 表土保护率 90 90 达标 林草植被恢复率 95 98.15 达标 林草覆盖率 18 19.92 达标 通过上述可知，该项目六项水土保持防治标准全部达到，水土保持工程布置合理，水土保持防护效果明显，符合水土保持方案设计要求。 （三）外观评价 各分部工程外观质量完好，措施布局合理，能够满足水土流失防治要求，达到设计标准，质量合格，数量能够满足工程运行要求，各项工程可以交付使用。 四、存在的主要问题及处理意见 各项工程的管护、防护，需由建设单位进一步落实，具体责任到人。 五、验收结果及对工程管理的建议 该单位工程共有2个分部工程。经验收，该单位工程所含分部工程均满足水土保持防治要求，达到设计要求，质量合格，数量满足运行要求。验收合格，可以正常运行，可以交付使用。 附件：验收组成员签字表。 公共安全特种设备生产制造项目水土保持设施 临时防护单位工程验收组成员签字 单位 职务、职称 签字 峥峰集团投资有限公司 项目负责人 峥峰集团投资有限公司 现场负责人 峥峰集团投资有限公司 项目经理 峥峰集团投资有限公司 技术负责人 峥峰集团投资有限公司 总监工程师 峥峰集团投资有限公司 监理工程师 内蒙古弘泽水利工程 建设监理有限公司 总监理工程师 内蒙古弘泽水利工程 建设监理有限公司 监理工程师 内蒙古弘泽水利工程 建设监理有限公司 监理工程师

附件2 分部工程验收鉴定书

编号:01 公共安全特种设备生产制造项目水土保持设施 分部工程验收签证 单位工程名称：土地整治 分部工程名称：场地整治 施工单位：峥峰集团投资有限公司 2022年 5 月 1日

开完工日期： 场地整治工程于2022年3月开工，2022年4月完工。 主要工程量： 表土剥离0.53hm²。 全面整地0.53hm²。 工程内容及缺陷处理： 土地平整。 主要工程量指标： 主要设计指标 建设单位自验结果 监理单位抽检统计 0.53hm² 0.53hm² 0.53hm² 质量评定： 该分部工程质量等级均达到合格标准，验收全部合格。 土地整治工程措施质量评定情况 措施名称 完成工程量 质量评定 验收情况 场地整治 0.53hm² 合格 合格 存在问题及处理意见： 土地整治各项工程的管护、防护，需由建设单位进一步落实，具体责任到人。 验收结论： 经验收，该分部工程均满足水土保持防治要求，达到设计要求，质量合格，数量满足运行要求。验收合格，可以正常运行，可以交付使用。 附件：分部工程验收组成员签字 分部工程验收组成员签字 单位 职务、职称 签字 峥峰集团投资有限公司 项目负责人 峥峰集团投资有限公司 现场负责人 峥峰集团投资有限公司 项目经理 峥峰集团投资有限公司 技术负责人 峥峰集团投资有限公司 总监工程师 峥峰集团投资有限公司 监理工程师 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 总监理工程师 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 监理工程师 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 监理工程师

编号:02 公共安全特种设备生产制造项目水土保持设施 分部工程验收签证 单位工程名称：斜坡防护 分部工程名称：截（排）水 施工单位：峥峰集团投资有限公司 2022年 6月1日

开完工日期： 工程护坡于2022年4月开工，2022年5月完工。 主要工程量： 雨水暗管2050m。 工程内容及缺陷处理： 浆砌石护坡213.75m³。 主要工程量指标： 主要设计指标 建设单位自验结果 监理单位抽检统计 2050m 2050m 2050m 质量评定： 该分部工程质量等级均达到合格标准，验收全部合格。 工程护坡工程措施质量评定情况 措施名称 完成工程量 质量评定 验收情况 截（排）水 2050m 合格 合格 存在问题及处理意见： 斜坡防护工程截（排）水各项工程的管护、防护，需由建设单位进一步落实，具体责任到人。 验收结论： 经验收，该分部工程均满足水土保持防治要求，达到设计要求，质量合格，数量满足运行要求。验收合格，可以正常运行，可以交付使用。 附件：分部工程验收组成员签字

分部工程验收组成员签字

| 单位 | 职务、职称 | 签字 |
| --- | --- | --- |
| 峥峰集团投资有限公司 | 项目负责人 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 现场负责人 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 项目经理 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 技术负责人 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 总监工程师 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 监理工程师 |  |
| 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 总监理工程师 |  |
| 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 监理工程师 |  |
| 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 监理工程师 |  |

编号:03 公共安全特种设备生产制造项目水土保持设施 分部工程验收签证 单位工程名称：植被建设 分部工程名称：点片状植被 施工单位：峥峰集团投资有限公司 2022年 5 月 30 日

开完工日期： 点片状植被工程于2022年4月开工，2022年5月完工。 主要工程量： 绿化0.53hm²。 工程内容及缺陷处理： 绿化。 主要工程量指标： 主要设计指标 建设单位自验结果 监理单位抽检统计 0.53hm² 0.53hm² 0.53hm² 质量评定： 该分部工程质量等级均达到合格标准，验收全部合格。 点片状植被植物措施质量评定情况 措施名称 完成工程量 质量评定 验收情况 绿化 0.53hm² 合格 合格 存在问题及处理意见： 各项工程的管护、防护，需由建设单位进一步落实，具体责任到人。 验收结论： 经验收，该分部工程均满足水土保持防治要求，达到设计要求，质量合格，数量满足运行要求。验收合格，可以正常运行，可以交付使用。 附件：分部工程验收组成员签字

分部工程验收组成员签字

| 单位 | 职务、职称 | 签字 |
| --- | --- | --- |
| 峥峰集团投资有限公司 | 项目负责人 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 现场负责人 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 项目经理 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 技术负责人 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 总监工程师 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 监理工程师 |  |
| 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 总监理工程师 |  |
| 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 监理工程师 |  |
| 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 监理工程师 |  |

编号:04 公共安全特种设备生产制造项目水土保持设施 分部工程验收签证 单位工程名称：临时防护 分部工程名称：拦挡 施工单位：峥峰集团投资有限公司 2022年 4月 20 日

开完工日期： 2020年3月开工，2022年3月完工。 主要工程量： 拦挡75m³ 工程内容及缺陷处理： 编织袋装土砌筑。 主要工程量指标： 主要设计指标 建设单位自验结果 监理单位抽检统计 75m³ 75m³ 75m³ 质量评定： 该分部工程质量等级均达到合格标准，验收全部合格。 临时防护拦挡措施质量评定情况 措施名称 完成工程量 质量评定 验收情况 拦挡 75m³ 合格 合格 存在问题及处理意见： 临时措施拦挡工程的管护、防护，需由建设单位进一步落实，具体责任到人。 验收结论： 经验收，该分部工程均满足水土保持防治要求，达到设计要求，质量合格，数量满足运行要求。验收合格，可以正常运行，可以交付使用。 附件：分部工程验收组成员签字

分部工程验收组成员签字

| 单位 | 职务、职称 | 签字 |
| --- | --- | --- |
| 峥峰集团投资有限公司 | 项目负责人 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 现场负责人 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 项目经理 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 技术负责人 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 总监工程师 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 监理工程师 |  |
| 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 总监理工程师 |  |
| 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 监理工程师 |  |
| 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 监理工程师 |  |

编号:05 公共安全特种设备生产制造项目水土保持设施 分部工程验收签证 单位工程名称：临时防护 分部工程名称：覆盖 施工单位：峥峰集团投资有限公司 2022年 4月 20 日

开完工日期： 2020年3月开工，2022年3月完工。 主要工程量： 苫盖3000㎡。 工程内容及缺陷处理： 苫盖3000㎡. 主要工程量指标： 主要设计指标 建设单位自验结果 监理单位抽检统计 3000㎡ 3000㎡ 3000㎡ 质量评定： 该分部工程质量等级均达到合格标准，验收全部合格。 临时防护苫盖措施质量评定情况 措施名称 完成工程量 质量评定 验收情况 苫盖 3000㎡ 合格 合格 存在问题及处理意见： 临时防护苫盖工程的管护、防护，需由建设单位进一步落实，具体责任到人。 验收结论： 经验收，该分部工程均满足水土保持防治要求，达到设计要求，质量合格，数量满足运行要求。验收合格，可以正常运行，可以交付使用。 附件：分部工程验收组成员签字

分部工程验收组成员签字

| 单位 | 职务、职称 | 签字 |
| --- | --- | --- |
| 峥峰集团投资有限公司 | 项目负责人 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 现场负责人 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 项目经理 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 技术负责人 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 总监工程师 |  |
| 峥峰集团投资有限公司 | 监理工程师 |  |
| 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 总监理工程师 |  |
| 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 监理工程师 |  |
| 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 监理工程师 |  |

# 附件3 公众满意度调查

公共安全特种设备生产制造项目水土保持工程公众满意度调查

| 调查项目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 |
| 项目对当地经济影响 |  |  |  |
| 项目对当地环境影响 |  |  |  |
| 项目弃土弃渣管理 |  |  |  |
| 项目林草植被建设 |  |  |  |
| 土地恢复情况 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |
| 调查人： |  | 问卷人： |  |

公共安全特种设备生产制造项目水土保持工程公众满意度调查

| 调查项目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 |
| 项目对当地经济影响 |  |  |  |
| 项目对当地环境影响 |  |  |  |
| 项目弃土弃渣管理 |  |  |  |
| 项目林草植被建设 |  |  |  |
| 土地恢复情况 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |
| 调查人： |  | 问卷人： |  |

公共安全特种设备生产制造项目水土保持工程公众满意度调查

| 调查项目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 |
| 项目对当地经济影响 |  |  |  |
| 项目对当地环境影响 |  |  |  |
| 项目弃土弃渣管理 |  |  |  |
| 项目林草植被建设 |  |  |  |
| 土地恢复情况 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |
| 调查人： |  | 问卷人： |  |

公共安全特种设备生产制造项目水土保持工程公众满意度调查

| 调查项目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 |
| 项目对当地经济影响 |  |  |  |
| 项目对当地环境影响 |  |  |  |
| 项目弃土弃渣管理 |  |  |  |
| 项目林草植被建设 |  |  |  |
| 土地恢复情况 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |
| 调查人： |  | 问卷人： |  |

公共安全特种设备生产制造项目水土保持工程公众满意度调查

| 调查项目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 |
| 项目对当地经济影响 |  |  |  |
| 项目对当地环境影响 |  |  |  |
| 项目弃土弃渣管理 |  |  |  |
| 项目林草植被建设 |  |  |  |
| 土地恢复情况 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |
| 调查人： |  | 问卷人： |  |

# 附件4立项文件

# 附件5水土保持方案批复文件

# 附件6水土保持跟踪检查记录表

# 附件7水土保持工程整改情况报告

# 附件8重要水土保持工程验收照片

建构筑物区

项目区绿化

# 件9水土保持补偿费缴费证明